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Документация обществена поръчка с предмет: "Строително-монтажни работи на градски площадни пространства и читалища в гр. Кочериново и с. Пороминово по четири обособени позиции"

                                 

                                                          РАЗДЕЛ V

                                    МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ


1.Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодната оферта”. Предложенията на участниците ще се оценяват по следните показатели:
       1.1.Срок за изпълнение на поръчката (S), в календарни дни – 30 точки
При посочване на срок за изпълнение участниците следва да се съобразят, че минималният срок за изпълнение е 60 календарни дни, а максималният – 90 календарни дни. Участниците следва да представят предложенията си за срок за изпълнение в календарни дни и в цели числа. Участници, предложили срок за изпълнение под минималния и над максималния ще бъдат отстранени от участие в процедурата. Отстранени от участние ще бъдат и участнции, които са предложили срок за изпълнение в друга единица освен календарни дни, както и в нецели числа;
       2.1.Оценка на риска-(R) -  20 точки
3.1.Ценово предложение Предлагана цена – (С) – 50 точки.
Предлаганата цена трябва да бъде в български лева. 

2. Показател S. S е срок за изпълнение на поръчката, в календарни дни, който се определя по формулата: (Smin/Sn) х 30, където:
Smin  е най-краткият срок за изпълнение на поръчката, предложен в офертите, а
Sn е срок за изпълнение на поръчката, в календарни дни, предложен от n-тия участник.
Максимален брой точки по този показател - 30 точки.

3. Показател Оценка на риска R.
       Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:
1. Времеви рискове:
- Закъснение началото на започване на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;
3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Предоставящият безвъзмездната финансова помощ Управляващ орган на ПРСР, Бенефициентът по Програмата и Възложител на договорите за услуги и строителство, Изпълнителите на отделните договори;
4. Промени в законодателството на България или на ЕС; промени в изискванията на ПРСР във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с бенефициента.
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя;
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация.
7. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.
       В офертите на участниците трябва да са предложени следните аспекти и сфери на влияние на описаните рискове;1)Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;-2)Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска;3)Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. 
    В случай, че участникът в техническото си предложение не е разгледал всички посочени от възложителя рискове, както и ако не е разгледал някой от посочените аспекти - мерки за въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване на риска, мерки за преодоляване последиците от риска за всеки един от рисковете ще бъде отстранен от участие в процедурата. 
[bookmark: _GoBack]    Офертите на участниците, чието техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя се оценяват по следната таблица: 

	В техническото предложение е обърнато задълбочено внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:
- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове 
- Участникът  е оценил и предвидил степента на въздействието на рисковете върху изпълнението на всяка от дейностите по договора;
- Участникът е предложил мерки за предотвратяване и управление на дефинираните аспекти от риска. Планирани са похвати и дейности, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора.
	20 точки.

	В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от рисковете, но е в сила поне едно от следните твърдения:
- Участникът не е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове.
- Участникът не е оценил и предвидил степента на въздействието на рисковете върху изпълнението на всяка от дейностите по договора
- Участникът е предвидил мерки за въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване последиците от риска, но предложените мерки за един или няколко от рисковете не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването на рисковете или последиците им.
	10точки.




	В техническата оферта са в сила две или повече от следните обстоятелства:
- Участникът не е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове.
- Участникът не е оценил и предвидил степента на въздействието на рисковете върху изпълнението на всяка от дейностите по договора
- Участникът е предвидил мерки за въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване последиците от риска, но предложените мерки за един или няколко от рисковете не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването на рисковете или последиците им.
	5 точки. 








Максимален брой точки по този показател - 20 точки.
4. Показател Предлагана цена С. С е оценката на предложената цена, която се определя по формулата (Cmin/Cn) х 50, където: 
Cmin е минималната предложена цена
Cn е цената предложена от n-тия участник
Максимален брой точки по този показател - 50 точки

Общата оценка (O) на участниците се определя по следната формула:
О – максимален брой точки 100 
О = S +  R  + С 

При всички изчисления за целите на настоящата методика получените дробни числа се закръгляват до втория знак след десетичната запетая. 

5. Крайно класиране на Участниците
Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките,  получени за всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока обща оценка. 
В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.
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